CCUT SESSION REPORT

2026-04-10 작업 보고서

작성일: 2026-04-10    작성자: Claude (국장 세션)

# 1. 세션 요약

| 세션 날짜 | 2026-04-10 |
| --- | --- |
| 시작 상태 | STEP 1~4 PASS / STEP 5 미완료 |
| 종료 상태 | STEP 1~5 PASS 완료 |
| 핵심 성과 | A/B Preview/Commit 상태 분리 구조 완성 |
| 다음 작업 | STEP 6: 조각맵 구성 및 순서 조정 |

# 2. STEP 5 완료 내역

## 2-1. 핵심 구조 변경

이번 STEP 5의 핵심은 단순한 상태 추가가 아니라, 사용자 행위 기준으로 preview와 commit을 실제 분리한 것이다.

- 플레이어 클릭 = preview (조각맵에 영향 없음, selectedProposalId만 변경)

- 선택 버튼 클릭 = commit (조각맵 전이, committedProposalId 변경)

- filteredFragments useMemo → committedProposalId 기준으로 전환

- Export 실행 기준 → committedProposalId로 전환

- 새 분석 시작 시 selectedProposalId / committedProposalId 모두 초기화

## 2-2. 수정 파일

| 파일 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| Index.tsx | committedProposalId state 추가 / handleProposalPreview·handleProposalCommit 추가 / filteredFragments 기준 전환 / 초기화 로직 보강 / CenterPanel props 갱신 |
| CenterPanel.tsx | Props에 committedProposalId·onCommitProposal 추가 / 내부 selectedProposal state 삭제 / seekToProposalStart·handleProposalPreview·handleProposalCommit 구현 / 플레이어 클릭·버튼 클릭·Export 분리 |

## 2-3. 검증 결과

| # | 검증 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 분석 완료 직후 우측 조각맵 빈 상태 (committedProposalId = null) | PASS |
| 2 | 플레이어 클릭 시 [STEP5] Proposal previewed 콘솔 출력, 조각맵 미변화 | PASS |
| 3 | A안 선택 버튼 클릭 시 [STEP5] Proposal committed: A 출력 | PASS |
| 4 | A안 확정 후 우측 조각맵 A 제안 기준 표시 | PASS |
| 5 | B안 선택 버튼 클릭 시 [STEP5] Proposal committed: B 출력 | PASS |
| 6 | B안 확정 후 우측 조각맵 B 제안 기준 변경 | PASS |
| 7 | Export 버튼은 committedProposalId 존재 시에만 노출 | PASS |
| 8 | 버튼 텍스트 '✓ A안 확정됨' / '✓ B안 확정됨' 표시 | PASS |
| 9 | npm run build 성공 (0 Errors, 0 Warnings, 2.94s) | PASS |

# 3. 추가 작업 내역

## 3-1. fragmentService.ts 레거시 정리

- analyzeVideo() / smartAnalyzeVideo() → @deprecated 태그 + console.warn 추가

- AnalysisResponse → LegacyAnalysisResponse로 리네임 (file_path optional 처리)

- AnalysisResponse alias 재수출 — 기존 import 빌드 호환성 유지

- getFragments() → 레거시 단정 보류, TODO 주석으로 별도 유지

- 파일명 변경 없음 — import 경로 보존

## 3-2. main.py 복수 분석

이전 방 Claude 분석을 독립 검토하여 3가지 누락 확인:

- 누락 1: /generate-fragments 내부 Depends(get_db) + next(get_db()) 혼재 → 세션 누수 가능성

- 누락 2: fragmentService.ts가 /analyze 레거시 라우트에 연결된 채 생존 중

- 누락 3: app.mount()에 절대경로 하드코딩 ('D:/CCUT_1.0.3/...')

세 항목 모두 즉시 수정 불필요. 장기 운영 위험으로 기록 후 후순위 처리.

# 4. 보류 / 유보 항목

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| React Router Future Warning 2건 | HOLD 유지 |
| _upload_registry 영속 구조 개선 | HOLD — 장기 과제 |
| proposalService.ts SSOT 통합 | HOLD — STEP 6 이후 처리 |
| Standards Library / ScenarioAgent 통합 | HOLD — 베타 범위 밖 |
| main.py 세션 사용 방식 통일 | HOLD — STEP 8-A 전후 처리 |
| app.mount() 절대경로 수정 | HOLD — 후순위 |
| thumbnailService.ts 연결 여부 확인 | UNKNOWN 유지 |
| fragmentService.ts getFragments() 실사용 여부 | UNKNOWN — 추후 재판정 |

# 5. 다음 작업

STEP 6: 조각맵 구성 및 순서 조정

- 조각맵에 선택 조각 표시 확인

- 드래그로 순서 변경 작동 확인

- 보류맵 이동 작동 확인

필요 파일: Index.tsx (조각맵 관련 부분), fragmentService.ts, FragmentMap 컴포넌트

국장님이 관련 파일을 제공하면 즉시 분석 시작 가능.

# 6. EXECUTION_PLAN 현황

| STEP | 단계 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 앱 진입 / 초기 렌더링 | ✅ PASS |
| 2 | 영상 업로드 | ✅ PASS |
| 3 | L1 분석 (조각화) | ✅ PASS |
| 4 | 원본맵 표시 | ✅ PASS |
| 5 | A/B 제안 표시 | ✅ PASS (2026-04-10) |
| 6 | 조각맵 구성 및 순서 조정 | 🔄 다음 작업 |
| 7 | PBE 재구조화 (P1→P5) | 미시작 |
| 8-A | 편집 상태 저장 | 미시작 |
| 8-B | 내보내기 / 다운로드 | 미시작 |

— 국장 세션 종료 / 2026-04-10